项目章程

* **项目名称**

问必答

* **项目经理**

李绍琪

* **项目背景**

随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对网络的需求已经成为了一种依赖。全国共有学校53.01万所，在校生人数超过2.8亿人，在学习当中有着各种各样的问题，学生存在着较强的解决问题的需求，常常通过网络寻求问题解答，其问题主要是知识学识类的问题。由此，设计一款专门解决学生学习问题的APP应用程序。

* **项目目标**

建设并运营一个连接学生和能解决问题的人的电子商务平台，为所有学生提供便捷、快速、准确的问答服务。

* **项目范围**
  + 学生提问：发布问题、解决问题后评价、个人中心，充值、提现、举报功能；
  + 回答者：与学生进行交流解决问题、举报功能、体现；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：检查举报内容、广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020年11月5日-2020年11月15日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020年11月16日-2020年11月17日：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020年11月18日-2020年12月10日：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020年12月11日-2020年12月14日：产品进入贝塔测试阶段
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**